河北省财政厅文件

冀财采〔2016〕24号

河北省财政厅

关于加强政府采购合同履约验收管理

的指导意见

各设区市、县(市、区)财政局，省直各部门，各政府采购代理机构：

为加强政府采购合同履约验收管理，保证政府采购项目质量和提高财政资金使用效益，保障采购人、供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例、《合同法》及有关规定，结合我省实际，现就加强我省政府采购合同履约验收管理提出如下指导意见：

一、履约验收的范围

凡适用《政府采购法》及其实施条例的货物、工程或服务项目的合同履约情况，都要进行验收，以确认其是否达到政府采购合同约定的质量标准和数量要求。

适用《招标投标法》及其实施条例的政府采购工程类项目履约验收管理，按相关法律法规及规定执行。

二、履约验收的责任主体

采购人是政府采购合同履约验收工作的责任主体，应当依法组织好政府采购合同履约验收工作，及时处理履约验收活动中出现的问题。

三、履约验收的依据和时间

政府采购合同是履约验收的主要依据。履约验收时间依据合同约定。采购人、供应商应当遵循诚实信用原则，按照合同约定，全面履行各自义务。

四、履约验收的程序和要求

（一）成立验收小组。采购人负责组织三人以上单数的验收小组，并明确验收小组负责人。参与项目评审的采购人代表，不得作为验收小组负责人。大型或复杂、涉及民生的政府采购项目，采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

验收小组成员应由采购人内部熟悉掌握采购项目技术的人员、财务部门人员、资产管理部门人员、使用部门人员、项目采购人员、受托采购代理机构人员组成。公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或复杂的采购项目或依法需要国家相关职能部门检测的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作或国家相关职能部门人员参加验收工作。采购人验收能力不足的也可全面委托国家认可的质量检测机构验收。

（二）验收前准备。验收小组应当在验收前全面掌握项目验收清单和标准、采购文件对项目的技术要求、供应商投标或响应性文件承诺情况和合同约定。制定详细的项目验收工作方案和验收事项程序表指导履约验收工作。

（三）验收内容。验收小组应按照验收工作方案，对供应商提供的货物、工程或服务的品牌、名称、型号、配置、规格、外观、产地、生产厂商、技术性能、数量、服务承诺及结果对照政府采购合同、供应商投标或响应性文件、封存样品逐项内容进行现场检验、核对和验收。

（四）验收方法。货物类采购项目应当检查外包装是否完好无损，看有无与样品外观不符的情况。按照合同中约定的各项技术指标参数、规格型号一一进行核对，检测是否降低配置标准、有无以次充好的情况。检查是否有检验证、合格证、保修证及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章。进口设备需提供报关清单。核实供应商售后服务与合同约定是否一致。需现场进行安装调试的，应进行现场安装调试验收，检验其运行状况。服务类采购项目应按照合同约定，采取事中、事后定期核实服务内容、数量和质量。工程类采购项目应按照行业管理部门有关规定的标准、方法和内容进行验收。

（五）出具验收书。验收小组负责出具验收书，验收记录、验收意见、检测报告等作为验收书附件。验收合格的，在验收书上签署合格意见。验收结果与采购合同、采购文件和封存样品不相符的，应在验收书上写明偏差具体情况并提出处理意见。验收小组所有成员应在验收书上签字。采购人全面委托国家认可的质量检测机构验收的，受托方应当在验收书上签署意见并加盖本单位公章。依法由国家相关职能部门检测并出具检测报告的，其复印件一并作为验收报告的重要组成部分。

(六）结算。验收合格的采购项目，采购人应当按照合同约定及时向供应商支付采购资金。中标(成交)通知书、合同、发票、政府采购计划备案或审批审核手续、验收书是采购人财务管理与会计核算的必备资料和凭证。

(七)资料备案与归档。项目验收合格后，采购人应当将验收工作方案、验收原始记录、验收书、国家相关职能部门检测报告妥善保管，归入采购项目档案。属于政府采购文件的，其保存期限为从采购结束之日起至少保存15年。

五、履约验收的相关职责

(一)采购人职责。建立科学、合理、有效的政府采购项目履约验收工作机制，制定内部管理制度。组织合同履约验收工作，协调解决验收过程中的问题。组建验收小组、监督验收小组验收活动、审核验收书。无正当理由不得拖延或拒绝验收。

(二)验收小组职责。按照合同约定和国家有关规定进行验收，不得私自简化验收程序、改变验收标准，降低验收等级。对有争议事项，按照少数服从多数原则做出结论，客观公正独立地签署验收意见。签署不予通过意见的，要说明理由，否则视为同意。做好验收记录，在验收报告中详细列明有关情况。发现问题，及时以书面形式通知采购人。

(三)供应商职责。应当全面履行合同义务，提供符合国家质量标准和合同要求质量、数量的货物、工程和服务，按国家规定执行“三包”。

(四)代理机构职责。协助采购人做好采购项目的验收工作，或按照委托代理协议履行验收义务，但不得超越代理权限。

(五)财政部门职责。应当加强对政府采购合同履约验收活动的监督检查。发现当事人在政府采购合同履约验收过程中的违法违规行为,依法依规查处。

六、其他事项

国家相关职能部门对项目履约验收工作程序和要求有规定的，从其规定。

附件：政府采购合同履约验收书

河北省财政厅

2016年7月27日

附件：

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）  项目中标（或成交）供应商（公司名称）   提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 型号、规格、配置标准 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |
| 履约 验收 具体 内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案) |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构意见 |  |  |  |  |  |  |
| 履约验收结论性意见 | (必须由验收小组填写。请注明合格或不合格，如经专家或质量检测机构验收，请附检测报告。) |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签字 |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构签字 (盖章) |  |  |  |  |  |  |
| 采购人(公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式四份，采购人、政府采购代理机构、供应商、政府采购监管部门各一份。

、

信息公开选项：主动公开

河北省财政厅办公室                      2016 年7月27日印发