附件2

《河北省净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）》重点任务分解表

（注：“三年行动计划”，共确定7个方面、26项重点工作，共计106项具体任务。其中：2018年计划完成的任务11项，2019年计划完成的任务7项，到2020年计划完成的任务17项，需几年持续推进的工作任务71项。大部分工作任务，由各市、县（市、区）人民政府负责落实实施，但需省直相关部门负责指导、督促落实。）

| 重点任务 | 主要工作 | 具体工作任务 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）全面摸清土壤环境污染状况 | 1.抓好农用地土壤污染状况详查。 | （1）完成全省农用地样品采集、制备、分析测试、数据上报，建成省级土壤样品库。 | 省生态环境厅 | 省地质矿产勘查开发局 省农业农村厅 省自然资源厅 | 2018年底前 |
|  |  | （2）完成农用地土壤环境风险评价和成果集成。 | 省生态环境厅 | 省地质矿产勘查开发局 省农业农村厅 省自然资源厅 | 2019年6月底前 |
|  | 2.推进重点行业企业用地土壤污染状况调查。 | （3）启动全省重点行业企业用地调查信息采集入库。 | 省生态环境厅 | 省地质矿产勘查开发局 省自然资源厅 | 2018年底前 |
|  |  | （4）完成污染地块风险筛查，确定初步采样调查企业地块清单，启动疑似污染地块初步采样调查、样品分析测试。 | 省生态环境厅 | 省地质矿产勘查开发局 省自然资源厅 | 2019年起 |
|  |  | （5）完成企业用地调查数据上报、分析评价，建立污染地块清单和优先管控名录。 | 省生态环境厅 | 省地质矿产勘查开发局 省自然资源厅 | 2020年底前 |
| （二）加快推进农用地分类管理 | 3.划分耕地土壤环境质量类别。 | （6）制定全省农用地土壤环境质量评估和类别划分工作方案。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2018年底前 |
|  |  | （7）完成所有产粮（油）大县的耕地土壤环境质量类别划定。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 省自然资源厅 | 2019年底前 |
|  |  | （8）完成其他县（市、区）耕地土壤环境质量类别划定。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 省自然资源厅 | 2020年底前 |
|  |  | （9）建立全省耕地土壤环境质量档案和分类清单，数据上传河北省土壤环境信息化管理平台。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 省自然资源厅 | 2020年底前 |
|  | 4.加强优先保护类耕地建设管理。 | （10）组织开展优先保护类耕地管理试点，高标准农田建设向优先保护类耕地集中的地区倾斜，对符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田或纳入永久基本农田整备区，确保面积不减少，土壤环境质量不下降。 | 省农业农村厅 | 省发展改革委 省自然资源厅 | 持续推进 |
|  |  | （11）在优先保护类耕地全面推进高标准农田建设。 | 省发展改革委 | 省自然资源厅 省农业农村厅 省水利厅 | 持续推进 |
|  |  | （12）在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 | 省发展改革委 | 省农业农村厅 | 持续推进 |
|  |  | （13）对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），实行预警提醒，并依法采取用地限批、环评限批等措施。 | 省生态环境厅 | 省农业农村厅 | 持续推进 |
|  | 5.落实安全利用类耕地风险防范措施。 | （14）制定受污染耕地安全利用年度计划并落实。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2018年起 |
|  |  | （15）根据土壤污染状况和农产品超标情况，结合当地主要农产品品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险。 | 省农业农村厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （16）建立农产品质量安全检测制度，每年开展农产品质量安全抽样检测和风险预警。 | 省农业农村厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （17）探索建立受污染耕地安全利用项目示范区。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 省自然资源厅 | 持续推进 |
|  |  | （18）全省受污染耕地实现安全利用的面积达到121万亩。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 省自然资源厅 | 2020年 |
|  | 6.推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草。 | （19）制定受污染耕地种植结构调整或退耕还林还草年度计划并落实。 | 省农业农村厅 | 省自然资源厅 省发展改革委 省生态环境厅 | 2018年起 |
|  |  | （20）在涉及重度污染耕地的县（市、区），依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品。 | 省农业农村厅 | 省自然资源厅 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （21）对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（市、区）要制定实施环境风险管控方案。 | 省农业农村厅 | 省自然资源厅 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （22）全省重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积达到94万亩。 | 省农业农村厅 | 省自然资源厅 省发展改革委 省生态环境厅 | 2020年底前 |
|  | 7.组织开展受污染耕地治理与修复。 | （23）制定受污染耕地治理与修复年度计划并落实。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2018年起 |
|  |  | （24）开展土壤污染治理与修复技术应用试点，列入国家“目标责任书”以及2017年底前已获得中央专项资金支持的试点项目，按照项目实施方案制定实施年度工作计划，2020年底前全部完成验收并开展效果评估。 | 省生态环境厅 | 省农业农村厅 | 2020年底前 |
|  |  | （25）全省受污染耕地治理和修复面积达到30万亩。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2020年 |
| （三）严格实施建设用地准入管理 | 8.建立建设用地土壤环境调查评估制度。 | （26）对拟收回土地使用权的，已收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅蓄电池等行业企业和生活垃圾填埋场、危险废物利用处置企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述用地，督促土地使用权人开展土壤环境调查评估。分阶段建立疑似污染地块名单和污染地块名录并实施动态管理，调查评估报告及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。 | 省生态环境厅 | 省自然资源厅 | 持续推进 |
|  |  | （27）各市（含定州、辛集市）、雄安新区建立污染地块名录及其开发利用负面清单。 | 省生态环境厅 |  | 2018年底前 |
|  | 9.强化污染地块再开发利用准入管理。 | （28）各市、县（市、区）政府编制城市总体规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途。城乡规划部门在编制控制性详细规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途，明确污染地块再开发利用必须符合规划用途的土壤环境质量要求，并征求同级生态环境部门意见，反馈意见作为附件随控制性详细规划报批。 | 省自然资源厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （29）不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，不得核发建设工程规划许可证。 | 省住房城乡建设厅 |  | 持续推进 |
|  | 10.严格土地征收、收回、收购监管。 | （30）在涉疑似污染地块或污染地块的土地征收环节，承担土地征收工作的相关部门，要通过污染地块信息系统查询相关地块的土壤环境质量状况，并记录查询日期和地块的土壤环境质量状况结果；查询结果为疑似污染地块的，要委托第三方开展土壤环境质量状况调查评估,并征求当地生态环境部门意见。 | 省自然资源厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （31）在开展土地收回、收购工作时，有关市、县（市、区）政府或相关部门要及时查询污染地块信息系统，对涉及疑似污染地块或污染地块的，要记录查询日期和地块土壤环境质量状况结果，并征求生态环境部门意见，取得生态环境部门书面回复。 | 省自然资源厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  | 11.落实污染地块风险管控措施。 | （32）各市根据污染地块名录确定暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，并组织制定污染地块风险管控年度计划，督促相关责任主体编制实施风险管控方案。 | 省生态环境厅 | 省自然资源厅 省住房城乡建设厅 | 持续推进 |
|  |  | （33）对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，并由所在地县（市、区）政府组织划定管控区域，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 | 省生态环境厅 | 省自然资源厅 省住房城乡建设厅 | 持续推进 |
|  | 12.加强治理与修复工程监管。 | （34）健全污染地块修复工程环境监理和工程验收制度，严格落实修复工程业主单位与施工单位污染防治责任。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （35）治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （36）需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前5个工作日，向所在地和接收地市级生态环境部门报告。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （37）工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施，所在地市、县生态环境部门要对各项环境保护措施落实情况进行督导检查。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （38）工程完工后，由责任单位委托第三方机构对治理修复效果进行评估，并通过网站等方式向社会公开，公开时间不少于2个月。规范土壤污染治理与修复从业机构管理，探索建立土壤污染治理与修复工程有关责任方终身责任制。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （39）规范土壤污染治理与修复从业机构管理，探索建立土壤污染治理与修复工程有关责任方终身责任制。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
| （四）着力整治农业面源污染 | 13.减量使用化肥农药。 | （40）制定实施化肥农药使用量零增长工作方案。 | 省农业农村厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （41）推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，禁止使用禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。 | 省农业农村厅 | 省供销社 | 持续推进 |
|  |  | （42）加强对土壤中农药残留的监控，提高农产品中农药残留预警能力。 | 省农业农村厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （43）推进农药包装废弃物回收、贮存和处理处置体系建设。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （44）主要农作物绿色防控覆盖率达到29%以上，主要农作物统防统治覆盖率达到39%以上，农药利用率达到38%以上。 | 省农业农村厅 |  | 2018年 |
|  |  | （45）主要农作物绿色防控覆盖率达到30%以上，主要农作物统防统治覆盖率达到39.5%以上。 | 省农业农村厅 |  | 2019年 |
|  |  | （46）主要农作物绿色防控覆盖率达到31%以上，主要农作物统防统治覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%，主要农作物化肥农药使用量实现零增长，30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县开展农药包装废弃物回收处理。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2020年 |
|  | 14.加强废弃农膜回收利用。 | （47）推广高标准加厚农膜，指导农业生产者合理使用农膜。 | 省农业农村厅 | 省市场监督管理局 | 持续推进 |
|  |  | （48）严厉打击违法生产和销售不符合国家标准农膜的行为。 | 省市场监督管理局 | 省农业农村厅 | 持续推进 |
|  |  | （49）积极推进废弃农膜回收，探索废弃农膜回收利用机制，因地制宜设置废弃农膜回收点，支持建设废弃农膜回收加工企业，逐步形成“农户收集、网点回收、企业加工”的废弃农膜回收利用体系。 | 省农业农村厅 | 省发展改革委 | 持续推进 |
|  |  | （50）制定废弃农膜回收利用试点工作方案，选择地膜使用大县开展废弃农膜回收试点 | 省农业农村厅 |  | 2018年起 |
|  |  | （51）全省废弃农膜回收利用率达到75%。 | 省农业农村厅 |  | 2019年 |
|  |  | （52）全省废弃农膜回收利用率达到80%以上，农田残膜“白色污染”得到有效控制。 | 省农业农村厅 |  | 2020年 |
|  | 15.强化畜禽养殖污染防治。 | （53）开展饲料添加剂和兽药使用专项整治，规范兽药、饲料添加剂生产、销售和使用，防止有害物质通过畜禽废弃物进入农田。 | 省农业农村厅 | 省市场监督管理局 | 持续推进 |
|  |  | （54）现有规模化畜禽养殖场配套建设粪污贮存、处理、利用设施，全省规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到90% | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2018年底 |
|  |  | （55）全省规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2019年底 |
|  |  | （56）全省规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，全省所有规模化畜禽养殖场（小区）全部配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，逾期完不成的一律依法取缔。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 2020年底 |
|  |  | （57）推进养殖密集区域分散养殖适度集中、集约化经营，推广畜禽粪污统一收集、集中处理、综合利用。 | 省农业农村厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （58）在畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目。 | 省农业农村厅 |  | 持续推进 |
| （五）切实强化涉重金属污染整治 | 16.实行重金属污染物排放总量控制制度。 | （59）组织建立全口径涉重金属重点行业企业清单。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （60）将重金属减排目标任务分解落实到有关企业，明确相应的减排措施和工程，实施重金属污染物排放总量控制制度。聚焦铅、镉减排，在各重点重金属污染物排放量下降前提下，原则上优先削减铅、镉。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （61）各市对照省政府下达的重金属减排任务，制定年度重金属减排计划，每年3月底前向省生态环境厅报备。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （62）全省重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%以上。 | 省生态环境厅 |  | 2020年底前 |
|  | 17.优化重点行业企业空间布局。 | （63）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 省发展改革委厅 | 省自然资源厅 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （64）充分依托生态环境、自然资源、农业农村土壤环境调查成果，结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 省生态环境厅省工业和信息化厅 | 省自然资源厅 省农业农村厅 省发展改革委 | 持续推进 |
|  |  | （65）鼓励雄安新区涉重金属行业企业加快整合升级或退出。 | 省发展改革委省工业和信息化厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  | 18.严控涉重金属行业新增产能。 | （66）在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入排污许可管理。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （67）对排放重点重金属的重点行业，要严控增量、减少存量，新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。 | 省生态环境厅 | 省工业和信息化厅 | 持续推进 |
|  |  | （68）对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。 | 省生态环境厅 | 省发展改革委 | 2018年底前 |
|  |  | （69）落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。 | 省工业和信息化厅 省发展改革委 |  | 持续推进 |
|  |  | （70）禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。 | 省自然资源厅 | 省工业和信息化厅 |  |
|  | 19.开展涉重金属重点行业排查整治。 | （71）针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属行业工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动。 | 省生态环境厅 | 省农业农村厅 | 持续推进 |
|  |  | （72）督促相关企业完善污染防治设施，在有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （73）坚决关闭铅锌冶炼行业的烧结机-鼓风炉炼铅工艺等不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、电镀等行业生产项目。 | 省生态环境厅 |  | 2018年底前 |
| （六）有效提高固体废物管理水平 | 20.严厉打击非法倾倒危险废物违法犯罪活动。 | （74）组织危险废物环境隐患专项排查整治，全面查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患，精准掌控涉危单位产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况，建立危险废物监督管理台账。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （75）强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安、交通运输等部门联合执法，以有色、石化化工、医药、皮革等为重点行业，以废酸、废碱、医疗废物、医药废物、废铅蓄电池、精（蒸）馏残渣、皮革下脚料和废弃危险化学品等为重点类别，创新采用大数据分析和产废数量核查等措施，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等危险废物违法犯罪行为。 | 省生态环境厅 省公安厅 | 省应急管理厅 省卫生健康委 省交通运输厅 | 持续推进 |
|  | 21.提升危险废物信息化管理水平。 | （76）完善全省固体废物动态信息管理平台，2018年底前，完成平台二期项目建设，充分发挥平台的智能化监控水平。 | 省生态环境厅 |  | 2018年底前 |
|  |  | （77）推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。 | 省生态环境厅 | 省公安厅 | 持续推进 |
|  |  | （78）全省所有正常危险废物经营单位和年产100吨以上危险废物重点产废单位，完成企业端安装工作。 | 省生态环境厅 |  | 2018年底前 |
|  |  | （79）全省年产3吨以上危险废物、医疗废物重点产废单位，全部完成安装、联网。 | 省生态环境厅 | 省卫生健康委 | 2020年底前 |
|  | 22.推进危险废物处置能力建设。 | （80）推动现有危险废物经营单位淘汰落后和升级改造工作，有序发展新增危险废物处置利用企业，着力解决废酸、医疗废物等危险废物利用处置能力不足问题。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （81）各市针对辖区废酸和医疗废物处置能力不足问题，研究确定相应改扩建项目规划布局。 | 省生态环境厅 |  | 2018年底前 |
|  |  | （82）基本解决废酸、含铬废物、工业污泥、废弃包装物等危险废物利用处置能力不足问题。 | 省生态环境厅 |  | 2019年底前 |
|  |  | （83）全省医疗废物集中收集和集中处置率基本达到100% | 省生态环境厅 省卫生健康委 |  | 2020年底前 |
|  | 23.严格固体废物再生利用管理。 | （84）逐步停止进口能以无害化方式利用、国内资源可以替代的固体废物，力争2020年底前基本实现固体废物零进口。 | 省生态环境厅 | 石家庄海关 | 2020年 |
|  |  | （85）持续开展各类专项打私行动，全面封堵洋垃圾偷运入境通道，严厉打击货运渠道藏匿、伪报、瞒报、倒证倒货等走私行为，加强进口固体废物装运前现场检验、结果审核、证书签发等关键控制点的监督管理。 | 石家庄海关 |  | 持续推进 |
|  |  | （86）强化入境检验检疫，严格执行现场开箱、掏箱规定和查验标准。 | 石家庄海关 |  | 持续推进 |
|  |  | （87）进一步加大进口固体废物查验力度，严格落实“三个100%”（已配备集装箱检查设备的100%过机，没有配备集装箱检查设备的100%开箱，以及100%过磅）查验要求，坚决禁止洋垃圾入境。 | 石家庄海关 |  | 持续推进 |
|  |  | （88）深化电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿，取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （89）引导再生利用行业企业采用先进适用工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施。 | 省商务厅 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  | 24.提高工业固体废物利用处置水平。 | （90）组织开展工业固体废物堆存场所环境整治专项行动，对尾矿、煤矸石、工业副产石膏、煤粉灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣，以及脱硫、脱硝、除尘产生的固体废物堆存场所进行全面摸排，明确年度环境整治目标，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （91）对排查出的固体废物堆放倾倒点，由各市、县人民政府查明来源，落实相关责任，限期完成处置工作。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （92）雄安新区积存的工业固体废物，按照新区规划实施进度要求完成清运任务。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （93）结合污染源普查，全面调查工业固体废物产生情况，筛选产生量大的地区、重点行业和重点企业，建立固体废物类别和处置流向清单。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （94）加大矿山地质环境保护与治理恢复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山地质环境治理恢复方案，边开采、边治理、边恢复，加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。 | 省自然资源厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （95）加强尾矿库安全监管，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。 | 省应急管理厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
|  |  | （96）推动实施尾矿提取有价组分和建筑原材料替代、粉煤灰高附加值利用、工业副产石膏高附加值利用等重点工程，逐步扩大利用规模。 | 省工业和信息化厅 省发展改革委 |  | 持续推进 |
|  | 25.健全垃圾处理处置体系。 | （97）加快石家庄、邯郸市等国家确定的生活垃圾强制分类试点工作。 | 省发展改革委省住房城乡建设厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （98）全力推进生活垃圾无害化处理和资源化利用。 | 省住房城乡建设厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （99）各设区市和定州市、辛集市建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，石家庄市建成区实现原生垃圾“零填埋”，生活垃圾无害化处理率达到100%；其他设市城市和县城生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 | 省发展改革委省住房城乡建设厅 |  | 2020年 |
|  |  | （100）重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，积极发展生物处理技术，合理统筹填埋处理技术，全省城乡生活垃圾焚烧处理能力占无害化总能力的50%以上。 | 省住房城乡建设厅 |  | 2020年 |
|  |  | （101）推进水泥窑协同处置生活垃圾试点，鼓励开展利用建筑垃圾生产建材等资源化利用示范。 | 省工业和信息化厅 省住房城乡建设厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （102）开展非正规垃圾堆放点排查整治专项行动，对非正规垃圾堆放点进行全面排查，清理现有无序堆存的生活垃圾，制定年度整治方案并组织实施。 | 省住房城乡建设厅 | 省生态环境厅 | 持续推进 |
| - 充分发挥典型示范引领 作用 | 26.加快建设土壤污染综合防治先行区。 | （103）推动雄安新区国家级土壤污染综合防治先行区和石家庄市栾城区、辛集市省级先行区建设，科学谋划土壤污染综合防治先行区建设的总体思路、建设目标和指标体系，系统设计先行区建设具体时间进度、任务节点、责任清单、重点项目、工作机制等，在土壤污染源头预防、耕地土壤环境保护、受污染土壤风险管控、土壤污染治理与修复、政策机制和监管能力建设等方面先行先试，探索建立科学、高效、完善的土壤污染防治体系。 | 省生态环境厅 |  | 持续推进 |
|  |  | （104）雄安新区提前完成涉重金属污染物减排任务。 | 省生态环境厅 |  | 2019年底前 |
|  |  | （105）先行区建设取得明显成效，为全省土壤污染防治工作发挥示范引领作用。 | 省生态环境厅 |  | 2020年 |

《河北省净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）》

保障措施分解表

| 保障措施 | 具体措施 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）强化组织推动 | （1）各级政府要切实用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步提高政治站位，坚决担负起生态文明建设和土壤污染防治的政治责任，坚持“党政同责、一岗双责”，严格落实属地管理主体责任，统筹推进土壤污染防治重点工作，及时解决重点难点问题，确保各项任务落地。 | 各市政府 雄安新区管委会 |  |
|  | （2）各级各有关部门要按照“谁主管谁负责、谁牵头谁协调”和“管发展的管环保、管生产的管环保、管行业的管环保”原则，切实履行生态环境保护职责，健全工作体制机制，部署推进负责领域重点任务，建立任务清单，明确时序进度和目标责任，实行台帐式管理和精准管控，做到守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。 | 省有关部门 |  |
| （二）强化监测监控 | （3）建立完善土壤环境监测网络，统一规划、整合优化全省土壤环境质量监测点位，开展土壤环境质量国控点位例行监测，2019年底前，补充设置全省土壤环境质量省控点位，实现全省土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （4）制定实施生态环境系统土壤环境监测能力建设方案。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （5）引导相关企业完善自行监测能力。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （6）到2020年，全省基本建成职责明确、分工合作、优势互补、统一高效的全省土壤环境监测体系。 | 省生态环境厅 | 省自然资源厅 省农业农村厅 |
|  | （7）督促土壤环境污染重点监管单位自行或委托有资质的专业机构，对其单位用地定期开展土壤环境监测，监测结果向社会公开。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （8）对土壤环境污染重点监管单位和工业园区周边土壤定期开展监督性监测。 | 省生态环境厅 |  |
| （三）强化政策驱动 | （9）指导各级政府整合统筹相关专项资金，用于土壤治理修复目标任务及试点示范工作。 | 省财政厅 | 省发展改革委 省生态环境厅 省农业农村厅 |
|  | （10）研究制定优先保护类耕地保护奖励政策。 | 省财政厅 | 省农业农村厅 省自然资源厅 |
|  | （11）加大对受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理的支持力度。 | 省财政厅 省农业农村厅 省自然资源厅 | 省发展改革委 |
|  | （12）拓宽土壤污染防治融资渠道，积极发挥政策性、开发性银行等金融机构的作用，加大对重大土壤污染防治项目的信贷支持力度，引导带动更多社会资本参与土壤污染防治。 | 人行石家庄中心支行 省金融办 河北银保监局 |  |
|  | （13）推进重点行业企业环境污染强制责任保险，逐步扩大入保企业范围，建立完善的环境损害鉴定评估和赔偿机制。 | 河北银保监局 | 省生态环境厅 |
|  | （14）对废弃电池、快递包装等新型污染源，推行生产者责任延伸制度。 | 省发展改革委 | 省工业和信息化厅 |
|  | （15）鼓励符合条件的土壤污染治理与修复龙头、骨干企业上市融资或发行公司债券。 | 省金融办 | 河北证监局 |
| （四）强化技术支撑 | （16）组织开展土壤污染防治基础性研究，推进土壤污染识别与诊断、重污染耕地原位修复、基于设备化的场地修复等共性关键技术研究，支持土壤环境学科重点实验室和土壤污染治理与修复技术工程技术中心建设。 | 省科学技术厅 省生态环境厅 | 省教育厅 省农业农村厅 |
|  | （17）建立健全全省土壤环境保护与治理修复实用技术体系，完善土壤环境保护科技成果转化激励机制，推进治理与修复技术的工程化、设备化应用，放开服务性监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动，促进土壤治理与修复产业发展。 | 省生态环境厅 | 省发展改革委 |
|  | （18）规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理，探索建立土壤污染治理与修复工程有关责任方终身责任制。 | 省生态环境厅 |  |
| （五）强化执法检查 | （19）开展执法人员土壤污染防治技术与管理培训，强化信息化等手段在土壤环境执法领域的应用，全面提升环境执法能力。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （20）聚焦土壤污染重点领域、重点区域、重点企业和重点问题，开展生态环境、公安、自然资源、农业农村、应急管理等部门间以及跨区域间的联合执法，严厉打击非法排放有毒有害废水、非法倾倒处置固体废物、走私进口洋垃圾、不正常使用污染治理设施、监测数据造假等典型环境违法行为。 | 省生态环境厅 | 省公安厅 省自然资源厅 省农业农村厅 省应急管理厅 石家庄海关 |
|  | （21）对严重污染土壤环境、群众反映强烈的环境违法问题挂牌督办，曝光违法企业名单；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 省生态环境厅 省公安厅 | 省法院 省检察院 |
| （六）强化督察督办 | （22）把土壤污染防治工作作为省级环保督察的重点内容，省环境保护督察领导小组适时开展土壤污染防治专项督察。 | 省生态环境厅 | 省有关部门 |
|  | （23）省土壤污染防治工作领导小组办公室开展常态化专项督察，坚持问题导向、强化责任担当，层层传导压力、压紧压实责任，持续加压发力、狠抓推动落实。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （24）完善“督查、交办、复查、问责”工作机制，建立督察问题清单、整改清单、验收清单和问责清单，实现各环节的无缝衔接，切实提升专项督察的针对性和实效性。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （25）各驻市环境监察专员办公室充分发挥“督政”职能，对省、市、县执法督导检查发现的问题，纳入督政监察工作重点，对重点问题实施重点盯办、跟踪问效。对非法倾倒处置固体废物、重金属污染物排放量不降反升、环境风险防控措施落实不到位等问题突出的市、县，开展“解剖式”、“点穴式”专项督察。对问题频发，长期得不到整改的，严格按照有关规定对地方党委、政府提出问责建议。 | 省生态环境厅 | 省有关部门 |
| （七）强化考核奖惩 | （26）研究制定河北省土壤污染防治行动计划实施情况评估考核办法，建立土壤污染防治工作考核评估制度。 | 省生态环境厅 | 省自然资源厅 省农业农村厅 省住房和城乡建设厅等 |
|  | （27）强化奖励机制，对按要求完成年度目标任务，土壤污染防治成效突出的单位和个人按照有关规定给予表彰奖励。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （28）突出追责问责，对年度评估结果较差或未通过考核的，提出限期整改要求，整改任务完成前对有关地区实施建设项目环评限批；对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的市、县，约谈市、县政府和相关部门负责人；对失职渎职、弄虚作假的，查清事实，区分责任，按照干部管理权限将有关问题线索及时移交纪检监察机关或者组织（人事）部门依纪依规处理；对构成犯罪的，依法追究刑事责任，已经调离、提拔或退休的，也要终身追究责任。 | 省生态环境厅 | 省委组织部 省人力资源和社会保障厅 |
|  | （29）按照国家土壤污染防治与修复成效评估相关规定，对各县（市、区）土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开，并供省政府和有关部门决策参考，用于推动完善土壤污染防治工作相关政策、制度、机制等。 | 省生态环境厅 |  |
| （八）强化宣传教育 | （30）指导各级政府制定土壤环境保护宣传教育工作方案，创新宣传方式，普及土壤污染防治相关知识，广泛宣传土壤环境保护有关科学知识和法规政策，提高从业人员和广大群众的生态环保意识。 | 省生态环境厅 | 省委宣传部 |
|  | （31）指导各级政府编制土壤环境信息公开指南和公开目录，定期发布本地土壤环境质量状况。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （32）督促重点行业企业依据有关规定，定期向社会公开污染物排放情况、污染防治设施建设和运行情况以及企业用地土壤环境质量状况。 | 省生态环境厅 |  |
|  | （33）实行有奖举报，鼓励公众通过“12369”举报热线、来信来访、网络平台、微信平台等途径，积极监督和举报环境违法企业和行为。 | 省生态环境厅 |  |